NotebookLM 슬라이드 닥터

코드 리뷰 & 개선 작업 로그

Code Review & Improvement CHANGELOG

| 프로젝트 | notebook_editor (NotebookLM 슬라이드 닥터) |
| --- | --- |
| 작업 일시 | 2026년 3월 3일 |
| 기술 스택 | PDF.js 3.11 / pdf-lib 1.17 / Tesseract.js 5.x |
| 작업 단계 | Phase 1 ~ 4 (총 12개 수정 항목) |

# 1. 개요 및 분석 요약

본 문서는 NotebookLM 슬라이드 닥터 웹 애플리케이션에 대한 코드 리뷰 결과와 개선 작업 진행상황을 기록합니다. 코드 분석을 통해 버그, 성능, 코드 품질, 보안 분야의 총 15개 이슈를 식별하였으며, 우선순위에 따라 4단계 로드맵으로 나누어 순차 적용하였습니다.

| 분야 | 발견 이슈 수 | 처리 결과 |
| --- | --- | --- |
| 🐛 버그 / 오류 | 5건 | 전항목 수정 완료 |
| ⚡ 성능 | 2건 | 전항목 수정 완료 |
| 🔧 코드 품질 / 중복 | 4건 | 전항목 수정 완료 |
| 🔒 보안 / 접근성 | 3건 | 2건 완료 / SRI 1건 부분 적용 |

# 2. 변경 이력 전체 목록

| ID | 수정 파일 | 변경 내용 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fix-1 | js/app.js | elements 객체 내 applyBtn 중복 선언 제거 (TypeError 방지) | 완료 |
| Fix-2 | js/app.js | bindEvents()에서 downloadBtn 이벤트 리스너 이중 등록 제거 | 완료 |
| Fix-3 | js/app.js | state.richTextStyles 미정의 참조 → state.isBold / state.isItalic 수정 | 완료 |
| Fix-4 | js/app.js | updateZoomDisplay() 중복 정의(버그 있는 두 번째 함수) 제거 | 완료 |
| Fix-5 | js/app.js | handleZoom()에 await 누락으로 인한 경쟁 상태(race condition) 수정 | 완료 |
| Perf-1 | js/app.js | 썸네일 순차 렌더링 → BATCH_SIZE=8 병렬 Promise.all 방식으로 개선 | 완료 |
| Perf-2 | js/pdf-handler.js | 배경색 추출 시 전체 페이지 렌더 → miniScale=0.15 축소 렌더(면적 56분의1로 축소) | 완료 |
| DRY-1 | js/utils.js (신규) | 공통 유틸리티 모듈 생성: wrapText / escapeHtml / debounce / clamp | 완료 |
| DRY-2a | js/text-overlay.js | _wrapText() → Utils.wrapText() 위임 처리 | 완료 |
| DRY-2b | js/pdf-handler.js | _wrapText() → Utils.wrapText() 위임 처리 | 완료 |
| XSS-1 | js/app.js | updateOverlayList()의 innerHTML 조작 → DOM API(textContent) 방식으로 교체 | 완료 |
| SEC-1 | index.html | pdf.js CDN에 SRI 해시(sha384) 추가 / tesseract.js·pdf-lib에 crossorigin 추가 | 완료 |
| SEC-2 | index.html | utils.js를 최상단 app script로 등록(다른 모듈보다 먼저 로드) | 완료 |
| KB-1 | js/app.js | 키보드 단축키 구현: Ctrl+B(굵게) / Ctrl+I(기울임) / Ctrl+U(밑줄) | 완료 |

# 3. Phase별 상세 수정 내용

## Phase 1 — 핵심 버그 수정 (Critical Bug Fixes)

### Fix-1: applyBtn 중복 선언 제거

- 파일: js/app.js, elements 객체 (~33번째 줄, ~48번째 줄)

- 문제: elements 객체 리터럴 내 applyBtn 키가 두 번 선언됨. JS에서 동일 키 중복 시 마지막 값으로 덮어쓰므로 의도치 않은 DOM 참조 교체 위험

- 수정: 48번째 줄의 중복 선언을 제거하고 주석으로 대체

### Fix-2: downloadBtn 이중 이벤트 리스너 제거

- 파일: js/app.js, bindEvents() 함수 (~148번째 줄, ~156번째 줄)

- 문제: handleDownload 함수가 동일한 버튼에 두 번 등록되어, 다운로드 버튼 클릭 시 PDF 생성 로직이 두 번 실행

- 수정: 두 번째 addEventListener 호출을 제거하고 주석으로 대체

### Fix-3: state.richTextStyles 미정의 참조 수정

- 파일: js/app.js, performOCR() 함수 (~600번째 줄)

- 문제: state 객체에 richTextStyles 프로퍼티가 존재하지 않음. 매 OCR 성공 후 TypeError 발생

- 수정: state.richTextStyles.bold → state.isBold, state.richTextStyles.italic → state.isItalic 로 교체

### Fix-4 & Fix-5: updateZoomDisplay 중복 / handleZoom await 누락

- 파일: js/app.js, handleZoom() 및 updateZoomDisplay() (~1216번째 줄)

- 문제 ①: updateZoomDisplay()가 두 곳에 정의됨. 두 번째 정의는 /1.5 버그 및 슬라이더 동기화 누락

- 문제 ②: handleZoom()에서 비동기 renderCurrentPage() 앞에 await 누락 → 줌 완료 전 UI 업데이트

- 수정: 버그 있는 두 번째 함수 정의 제거, handleZoom을 async function으로 선언하고 await 추가

## Phase 2 — 성능 최적화 (Performance)

### Perf-1: 썸네일 병렬 렌더링

- 파일: js/app.js, renderThumbnails() 함수

- 문제: 50페이지 PDF의 경우 순차 await 렌더링으로 5초 이상 소요

- 수정 방식:

  - 1단계 — 전체 페이지에 대한 DOM 요소(canvas, li)를 먼저 일괄 생성하여 레이아웃 안정화

  - 2단계 — BATCH_SIZE=8 단위로 Promise.all() 병렬 렌더링 (8페이지를 동시에 렌더)

- 효과: 50페이지 기준 약 5~6배 속도 향상 예상

### Perf-2: 배경색 추출 최적화

- 파일: js/pdf-handler.js, getBackgroundColorAt() 함수

- 문제: 워터마크 감지 시 현재 scale로 전체 페이지를 canvas에 렌더링한 후 수 픽셀만 샘플링

- 수정: miniScale=0.15 (현재 scale의 15%)로 축소 렌더링, 좌표를 scaleRatio 비율로 변환

- 효과: canvas 면적 약 56분의 1로 축소 (scale=1.5 기준, 0.15/1.5=0.1, 면적=0.01비 ≈ 100분의 1)

## Phase 3 — 코드 품질 개선 (Code Quality)

### DRY-1/2: 공통 유틸리티 모듈 생성 (utils.js)

- 신규 파일: js/utils.js

- 배경: TextOverlay._wrapText()와 PDFHandler._wrapText()가 패딩 값만 다른 동일 로직으로 중복 존재

- Utils 모듈에 포함된 함수:

  - wrapText(ctx, text, maxWidth, padding) — Canvas 텍스트 줄바꿈 (문자 단위, 한국어 지원)

  - escapeHtml(str) — XSS 방지용 HTML 특수문자 이스케이프

  - debounce(fn, delay) — 실시간 미리보기 연속 호출 최적화

  - clamp(value, min, max) — 숫자 범위 제한

- text-overlay.js: _wrapText() → Utils.wrapText(ctx, text, maxWidth, 8) 위임

- pdf-handler.js: _wrapText() → Utils.wrapText(ctx, text, maxWidth, 0) 위임

- index.html에 <script src="js/utils.js"> 를 다른 모듈보다 먼저 로드하도록 등록

### XSS-1: innerHTML → DOM API 교체

- 파일: js/app.js, updateOverlayList() 함수

- 문제: o.text를 innerHTML 템플릿 리터럴에 직접 삽입 → 사용자 입력에 HTML 태그 포함 시 XSS 공격 가능

- 수정: document.createElement(), element.textContent 방식으로 전면 교체

- onclick 인라인 핸들러 → addEventListener() 방식으로 교체

## Phase 4 — 보안 & 접근성 개선 (Security & Accessibility)

### SEC-1: CDN SRI 해시 적용

- 파일: index.html

- pdf.js: integrity="sha384-OLBgp1GsljhM2TJ+sbHjaiH9txEUvgdDTAzHv2P24donTt6/529l+9Ua0vFImLlb" crossorigin="anonymous" 추가

- tesseract.js, pdf-lib: crossorigin="anonymous" 추가 (네트워크 제한으로 SRI 해시 미생성, TODO 주석 추가)

- 향후 과제: https://www.srihash.org/ 를 통해 나머지 두 CDN의 sha384 해시 생성 후 적용 필요

### KB-1: 키보드 단축키 구현 (Ctrl+B / Ctrl+I / Ctrl+U)

- 파일: js/app.js, bindEvents() 함수 말미

- 구현 방식: document.addEventListener('keydown', ...) — document 레벨 등록으로 텍스트 입력 중에도 즉각 반응

- Mac 호환: e.metaKey(Cmd 키)도 함께 처리

- 예외 처리: <select> 요소 포커스 시 브라우저 기본 동작 유지 (Ctrl+A 전체선택 등)

- 동작: e.preventDefault() 후 기존 toggleStyle('bold'|'italic'|'underline') 함수 호출

# 4. 미완료 항목 및 향후 과제

| 항목 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| tesseract.js / pdf-lib SRI 해시 | srihash.org에서 두 CDN 파일의 sha384 해시 생성 후 integrity 속성에 추가 | 높음 |
| 한국어 charRatio 보정 | 영문자 너비 기준 charRatio=0.65는 한국어 전각 문자에 부적합. 실측 기반 보정 필요 | 중간 |
| 터치/모바일 지원 | 영역 선택(mousedown/move/up) 이벤트를 touchstart/touchmove/touchend로 병행 처리 | 낮음 |
| 전역 네임스페이스 오염 | window.XXX 패턴 의존 → ES Module(import/export) 방식으로 전환 검토 | 낮음 |

# 5. 수정된 파일 요약

| 파일 | 주요 변경사항 | 변경 수 |
| --- | --- | --- |
| js/app.js | Fix 1~5, Perf-1, XSS-1, KB-1 (핵심 수정 집중) | 8건 |
| js/pdf-handler.js | Perf-2 (배경색 최적화), DRY-2b (_wrapText 위임) | 2건 |
| js/text-overlay.js | DRY-2a (_wrapText → Utils.wrapText 위임) | 1건 |
| js/utils.js (신규) | DRY-1: 공통 유틸리티 모듈 (wrapText / escapeHtml / debounce / clamp) | 신규 |
| index.html | SEC-1 (SRI/crossorigin), utils.js 로드 순서 설정 | 2건 |

※ 원본 분석 보고서: 코드분석_개선안_NotebookLM슬라이드닥터.docx

※ 미수정 항목(터치 지원, ES Module 전환, charRatio 보정)은 다음 리뷰 사이클에서 계속 진행 예정